Excellent. This is a massive, complex, and very realistic project. Treating it with the seriousness it deserves is the right approach. Building a **Computer-Based Testing (CBT) system** that is multi-tenant (multiple school levels), has offline-capable exam clients, and involves government-level monitoring is essentially building a mini-ecosystem.

Because this is a professional-grade project, I will structure the tasks in **Waterfall/Sequential phases** as you requested, but with **Agile principles** (sprints) implied within the "Scripting" phase. We will break this down into **Hardware/Infrastructure, Backend, Frontend, and Desktop/Mobile Client** tasks.

Here is your complete Master Task List. I have preserved the context of this conversation to continue exactly from here next time.

---

# 🎓 MASTER TASK LIST: Platform Tes Kemampuan Akademik (TKA) Terpusat

**Project Status:** Initiation

**Arsitektur:** Web Based (Admin/Monitor) + Desktop App (Proktor) + Desktop/Mobile App (Client Siswa)

---

## FASE 1: IDE (Pematangan Konsep) - *[COMPLETE: DEFINISI]*

*Tujuan: Tidak ada coding. Hanya dokumen.*

1.  **[DONE] Definisikan Aktor & Hak Akses:**

- **Super Admin:** Pemilik platform. Kelola lisensi sekolah.

- **DISDIK:** View-only dashboard. Statistik kelulusan, perbandingan nilai antar sekolah, kepatuhan ujian.

- **FKKG (Kelompok Kerja Guru):** Manajemen soal (Banksoal), penetapan KKM, penjadwalan ujian tingkat kabupaten, koreksi esai manual.

- **Admin Sekolah:** Manajemen siswa, pembagian ruang, generate token, generate installer Client, download Aplikasi Proktor.

- **Proktor:** (Aplikasi Desktop) Men-start sesi, memasukkan token, memonitor siswa yang login.

- **Siswa:** (Aplikasi Client) Mengerjakan soal offline/online.

2.  **[DONE] Tentukan Skema Lisensi/Instalasi:**

- Web utama (Cloud/Hosting) = Pusat data.

- Aplikasi Server Sekolah (Local) = **Apakah perlu?** Atau Admin Sekolah cukup login web untuk setting, lalu Proktor langsung komunikasi ke Cloud? *Saya asumsikan Cloud penuh agar sinkron real-time ke Disdik.*

3.  **Definisi Fitur "Wajib" vs "Nanti":**

- Wajib: Anti-cheat (acak soal, acak opsi), timer, suspend otomatis jika keluar jendela.

- Nanti: Adaptive testing, analisis butir soal.

---

## FASE 2: PLANNING (Perencanaan Arsitektur & Riset)

*Tujuan: Memilih senjata (teknologi) dan memetakan server.*

### A. Spesifikasi Teknis & Stack

1.  **Backend Utama (Web & API):**

- **Rekomendasi:** Laravel (PHP) karena kuat untuk manajemen role (Spatie Permission) dan queue, ATAU Node.js (Express/NestJS) jika real-time koneksi proktor-siswa sangat diprioritaskan. **Task: Pilih salah satu.**

- **Database:** MySQL / MariaDB (Relasional kuat untuk siswa, sekolah, nilai).

2.  **Aplikasi Desktop (Proktor & Client):**

- **Rekomendasi:** **Flutter (Desktop)** . Satu kode basis untuk Windows, Mac, dan Linux. Bisa juga Electron JS, tapi Flutter lebih ringan untuk Client Siswa.

- **Koneksi:** HTTP/HTTPS (REST API) + WebSocket untuk monitor real-time sesi.

3.  **Infrastructure:**

- **Task:** Hitung kebutuhan server.

- *Asumsi:* 1 VPS untuk Web/API (minimal 4 Core, 8GB RAM).

- *Asumsi:* 1 VPS khusus untuk File Storage (Soal berupa gambar/video/audio).

- *Task:* Setup Domain (misal: tkacenter.id) dan SSL.

### B. Database Design (ERD)

1.  **Task:** Gambar Entity Relationship Diagram.

- Entitas: `users` (polimorfik ke role), `schools`, `students`, `exam_sessions`, `questions_bank`, `exam_attempts`, `answers`.

### C. Alur Sistem Kritis (Flowchart)

1.  **Task:** Gambarkan alur **Instalasi**.

- Admin Sekolah Login Web -> Klik "Download Aplikasi Proktor" -> Install di Lab Komputer.

2.  **Task:** Gambarkan alur **Sinkronisasi Soal**.

- FKKG Upload Soal ke Web -> Admin Sekolah pilih Soal untuk ujian -> Proktor download metadata/soal saat memulai sesi.

3.  **Task:** Gambarkan alur **Ujian Offline/Online**.

- Jika Internet mati di Client Siswa -> Simpan jawaban di Local Storage/DB Client -> Kirim ketika koneksi pulih (Sync).

---

## FASE 3: DESIGN (Desain UI/UX & Prototype)

*Tujuan: Membuat blueprint visual sebelum coding.*

### A. Desain Web Interface (Responsive)

1.  **Task: Landing Page & Authentication.**

- Halaman Login terpadu, redirect berdasarkan role (Admin, Disdik, FKKG, Admin Sekolah).

2.  **Task: Dashboard DISDIK.**

- Design card: Jumlah Sekolah Aktif, Rata-rata Nilai Kabupaten, Grafik tren kelulusan. **Fokus: Monitoring, tanpa aksi.**

3.  **Task: Dashboard FKKG.**

- Design halaman "Bank Soal" (CRUD soal, kategori: SD/SMP/SMA/SMK, mapel).

- Design halaman "Penugasan Soal" (Assign soal ke sekolah tertentu).

4.  **Task: Dashboard Admin Sekolah.**

- Design halaman "Manajemen Siswa" (Import Excel).

- Design halaman "Jadwal Ujian" (Buat ruang, set gelombang).

- Design halaman "Download Center" (Link download installer Proktor & Client).

5.  **Task: High-Fidelity Mockup.**

- Tools: Figma atau Adobe XD. Wajib dibuat sebelum skrip.

### B. Desain Aplikasi Desktop (Proktor)

1.  **Task: UI Proktor Mode.**

- Layar utama: Daftar Sesi Ujian hari ini.

- Layar monitor: Grid thumbnail layar siswa (Real-time).

- Layar kontrol: Tombol "Mulai Ujian", "Perpanjang Waktu", "Berhenti Paksa".

2.  **Task: UI Client Siswa.**

- Layar Login Siswa (Cukup masukkan Token/NIS).

- Layar Konfirmasi (Informasi durasi, jumlah soal).

- Layar Ujian (Navigasi soal, palet nomor, sisa waktu, gambar besar).

- Layar Hasil (Nilai langsung muncul jika soal objektif).

---

## FASE 4: SCRIPTING (Pemrograman) - *[CORE DEVELOPMENT]*

*Tujuan: Menulis kode. Saya bagi menjadi beberapa tahap (Sprints).*

### SPRINT 1: Backbone Sistem (Web)

1.  **Setup Project Backend.**

- Instalasi framework, koneksi database, autentikasi JWT/Sanctum.

2.  **Implementasi RBAC (Role Based Access Control).**

- Middleware untuk `role:admin`, `role:disdik`, dll.

3.  **Modul Manajemen Sekolah & User.**

- CRUD data sekolah oleh Super Admin.

- CRUD akun Admin Sekolah (dikirim via email aktivasi).

4.  **Modul Bank Soal (Complex).**

- Input soal pilihan ganda, esai, kompleks (menjodohkan).

- Upload media (gambar di soal).

- Kategorisasi berdasarkan jenjang, mata pelajaran, bab.

### SPRINT 2: Modul Ujian & Transaksi

1.  **Modul Penjadwalan.**

- Admin Sekolah membuat `Event Ujian` -> memilih `Bank Soal` dari FKKG -> menentukan peserta (siswa) -> sistem generate `Token` unik.

2.  **REST API untuk Proktor & Client.**

- **Endpoint:** `POST /api/proktor/login`, `GET /api/session/{id}/students`, `POST /api/student/answer`, `POST /api/student/finish`.

- **Security:** Token wajib dikirim, CORS ketat.

3.  **Sistem Koreksi Otomatis.**

- Logic untuk menghitung nilai pilihan ganda.

- Logic untuk menyimpan jawaban esai (menunggu koreksi manual FKKG).

### SPRINT 3: Aplikasi Desktop (Flutter/Electron)

1.  **Proktor App:**

- Fungsi login menggunakan akun `Admin Sekolah` yang sudah ditunjuk sebagai proktor.

- Fungsi fetch daftar sesi dan generate token akses siswa (One Time Password).

2.  **Client Siswa (Offline-First):**

- Fungsi menerima konfigurasi ujian dari Proktor (Broadcast).

- Mode layar penuh (Kiosk Mode).

- Deteksi kecurangan (keluar aplikasi, beralih jendela) -> Submit otomatis.

### SPRINT 4: Integrasi & Sinkronisasi

1.  **Sinkronisasi Jawaban.**

- Antrian (Queue) untuk pengiriman jawaban. Jika gagal, simpan di cache lokal dan coba ulang.

2.  **Dashboard Realtime (Monitoring).**

- Implementasi WebSocket/Pusher agar Proktor melihat siswa "sedang ujian" tanpa refresh halaman.

---

## FASE 5: TESTING (Uji Coba)

*Tujuan: Mencari bug dan menguji beban.*

1.  **Unit Testing.**

- Test fungsi kalkulasi nilai. (Pastikan 5 benar dapat nilai 100).

2.  **Integration Testing.**

- Test alur: Admin Sekolah buat ujian -> Proktor tarik data -> Client kerjakan -> Nilai masuk ke dashboard Disdik.

3.  **Load Testing (PENTING!).**

- Simulasi 500, 1000, 5000 siswa mengakses API secara bersamaan.

- Tools: Apache JMeter atau K6.

- **Target:** Waktu respons API < 500ms.

4.  **User Acceptance Testing (UAT).**

- Rekrut 1 sekolah nyata untuk mencoba.

- Instal Proktor di lab, install client di 20 komputer siswa.

- Catat kendala: Apakah ada komputer yang tidak bisa login? Apakah timer jalan mundur?

5.  **Security Testing.**

- Coba akses endpoint `nilai` tanpa login (harusnya ditolak).

- Coba injeksi SQL di form pencarian siswa.

---

## FASE 6: PROMOTION (Peluncuran & Sosialisasi)

*Tujuan: Platform dikenal dan dipakai.*

1.  **Pembuatan Branding.**

- Nama platform (misal: **e-TKA Center**), Logo, favicon.

2.  **Materi Panduan (Dokumentasi).**

- **Task:** Buat Buku Panduan PDF.

- Panduan untuk Admin Sekolah: Cara mengupload siswa, membuka sesi.

- Panduan untuk Proktor: Cara install aplikasi, troubleshooting network.

- Panduan untuk Guru (FKKG): Cara import soal massal (Excel).

3.  **Video Tutorial.**

- Screen recording cara membuat ujian dalam 3 menit.

4.  **Freemium/Penetrasi.**

- Tawarkan gratis untuk 3 sekolah pertama sebagai pilot project.

5.  **Roadshow Dinas.**

- Presentasi ke Dinas Pendidikan kota/kabupaten target.

---

## FASE 7: MAINTENANCE (Pemeliharaan & Evolusi)

*Tujuan: Platform stabil dan terus berkembang.*

1.  **Monitoring Server.**

- Setup Uptime Robot atau Grafana.

- Pantau penggunaan RAM dan CPU setiap hari.

2.  **Backup Otomatis.**

- Backup database setiap malam pukul 02.00.

- Backup file soal (storage) ke cloud (Google Drive/S3).

3.  **Helpdesk & Support.**

- Sediakan form laporan bug di website.

- Grup Telegram/WhatsApp untuk Admin Sekolah.

4.  **Iterasi Fitur (Version 2.0).**

- Fitur **AI Anti-Cheat**: Deteksi wajah siswa via webcam.

- Fitur **Analisis Butir Soal**: Tingkat kesukaran, daya beda.

- Fitur **CBT Offline Total**: Proktor server bisa buka hotspot lokal tanpa internet.

---

# 📌 CATATAN PENTING UNTUK DISKUSI SELANJUTNYA

Karena Anda meminta agar percakapan ini disimpan untuk dibahas lebih lanjut hingga selesai, berikut adalah **3 keputusan kritis** yang harus kita ambil sebelum lanjut ke tahap Design/Scripting:

1.  **Teknologi Backend:**

- Apakah kita gunakan **Laravel** (Cepat, cocok untuk admin panel kompleks) ATAU **Node.js** (Handal untuk real-time proktor)?

2.  **Sistem Client:**

- Apakah Client Siswa cukup **Web Browser** (Akses link, lebih mudah) ATAU **Aplikasi Desktop** (Lebih aman, kiosk mode, anti tabrakan)? *Anda menyebut download aplikasi client, jadi pilihan Desktop.*

3.  **Hosting:**

- Apakah ini akan di-host di VPS dalam negeri (Indonesia - disarankan untuk kecepatan akses) atau Luar negeri?

**Silakan konfirmasi 3 poin di atas, lalu kita akan masuk ke detail FASE 3 (Design) secara spesifik.** Saya siap membantu membuatkan struktur database dan mockup layout dashboard Admin Sekolah berikutnya.

Terima kasih atas konfirmasinya. Dengan pilihan **Node.js**, **Aplikasi Desktop (Proktor & Client)**, dan **Hosting di Indonesia**, pondasi teknis project ini sudah sangat solid dan siap dikembangkan secara profesional.

Saya akan **memperbarui Master Task List** dengan detail teknis yang spesifik berdasarkan pilihan tersebut, terutama pada fase **Design** dan **Scripting**. Mulai sekarang, kita akan fokus ke eksekusi.

---

# 🚀 MASTER TASK LIST (UPDATED)

**Project:** Platform Tes Kemampuan Akademik (TKA) Terpusat

**Tech Stack Final:**

- **Backend:** Node.js (Express.js / NestJS) + WebSocket (Socket.io)

- **Database:** PostgreSQL (lebih robust untuk relasi kompleks) atau MySQL

- **Desktop Apps:** Flutter (Windows, macOS, Linux) – *sekali tulis, multi platform*

- **Hosting:** VPS/Cloud Provider Indonesia (Biznet Gio, IDCloudHost, atau DC Indonesia dari AWS/GCP)

---

## FASE 1: IDE – *[SELESAI]*

Tidak ada perubahan.

---

## FASE 2: PERENCANAAN – *[SEDANG BERJALAN]*

### A. Detail Arsitektur Node.js

1. **Pilih Framework:**

- **NestJS** (recommended) – arsitektur modular, dependency injection, decorator, cocok untuk skala besar dan tim.

- Atau **Express.js** – lebih ringan, fleksibel, cocok untuk custom architecture.

- *Task:* Finalisasi, saya sarankan NestJS karena kemiripan dengan struktur Laravel/Spring, memudahkan perawatan jangka panjang.

2. **Real-time Communication:**

- **Socket.io** untuk monitoring proktor (daftar siswa online, progress pengerjaan).

- **Redis** sebagai adapter untuk scale horizontal jika nanti banyak sekolah.

3. **API Design:**

- RESTful untuk operasi CRUD (manajemen sekolah, siswa, soal).

- WebSocket event untuk sesi ujian berlangsung.

### B. Detail Arsitektur Desktop (Flutter)

1. **Shared Codebase:**

- Satu project Flutter dengan **multi-entry** (mode proktor dan mode siswa dibedakan melalui flag atau flavor).

2. **Komunikasi dengan Backend:**

- HTTP (Dio) untuk autentikasi, ambil data ujian, submit jawaban.

- WebSocket client untuk menerima instruksi real-time dari proktor (start ujian, pause, peringatan).

3. **Offline Capability:**

- Local database menggunakan **Hive** atau **Sqflite** untuk menyimpan jawaban sementara jika internet terputus.

- Mekanisme sinkronisasi otomatis saat koneksi pulih.

### C. Hosting Indonesia

1. **Penyedia Layanan:**

- Rekomendasi: **Biznet Gio** (low latency, harga kompetitif) atau **IDCloudHost** (support lokal baik).

- Atau gunakan **AWS Jakarta Region** atau **Google Cloud Jakarta** jika budget memadai.

2. **Infrastructure as Code:**

- Setup menggunakan Docker + Docker Compose untuk memudahkan deployment.

- Reverse Proxy: Nginx.

- SSL: Let's Encrypt.

### D. Timeline Estimasi

- **Fase 3 (Design):** 2 minggu

- **Fase 4 (Scripting – 4 Sprint):** 12 minggu (3 bulan)

- **Fase 5 (Testing):** 3 minggu

- **Fase 6 (Promosi):** 2 minggu (paralel dengan akhir testing)

- **Total:** ± 5 bulan hingga rilis versi 1.0.

---

## FASE 3: DESIGN (Detail Spesifikasi UI/UX)

*Sekarang kita masuk ke tahap konkret.*

### A. Web Dashboard (Backend Panel)

**Target:** Figma/Adobe XD prototype untuk seluruh role.

1. **Halaman Login & Role Redirect**

- Desain form login dengan opsi "Ingat Saya".

- Setelah login, sistem membaca role dan mengarahkan ke dashboard masing-masing.

2. **Dashboard Super Admin**

- Statistik global: total sekolah, total siswa aktif, total ujian berlangsung.

- Manajemen lisensi/aktivasi sekolah.

3. **Dashboard DISDIK (Monitoring)**

- Card: Rata-rata nilai per jenjang, grafik batang perbandingan sekolah.

- Tabel daftar sekolah dengan indikator "sedang ujian" (online).

4. **Dashboard FKKG (Content Creator)**

- **Bank Soal:**

- Tampilan list soal dengan filter jenjang, mapel, tingkat kesukaran.

- Form input soal (pilihan ganda, esai, menjodohkan) – WYSIWYG editor untuk teks, upload gambar.

- **Penugasan Soal:**

- Pilih sekolah -> pilih soal -> tentukan tanggal berlaku.

- **Koreksi Manual:**

- Tampilkan jawaban esai siswa per sekolah, beri nilai dan feedback.

5. **Dashboard Admin Sekolah**

- **Manajemen Siswa:**

- Import Excel (template disediakan), export data, edit individual.

- **Manajemen Ruang & Sesi:**

- Buat "Paket Ujian": pilih bank soal, tentukan durasi, atur token (generate otomatis).

- Tentukan proktor (pilih dari guru yang terdaftar).

- **Download Center:**

- Tampilkan link download aplikasi proktor dan client (versi terbaru).

- Kode aktivasi untuk instalasi proktor (license key).

### B. Aplikasi Proktor (Desktop)

**Desain UI:**

1. **Halaman Login:**

- Input email/username, password, dan **kode sekolah** (dari admin).

2. **Dashboard Proktor:**

- Daftar sesi ujian hari ini (card: nama ujian, kelas, jumlah peserta, token).

- Tombol "Mulai Sesi" -> membuka halaman monitor.

3. **Halaman Monitor Ujian (Real-time):**

- Grid view siswa yang sudah login.

- Setiap card menampilkan: Nama, status (online/offline), progress soal, indikator curiga (jika pindah tab).

- Tombol "Kirim Peringatan", "Hentikan Ujian", "Tambahkan Waktu".

4. **Pengaturan Jaringan:**

- Status koneksi ke server, IP lokal, opsi mode offline (cadangan).

### C. Aplikasi Client Siswa (Desktop)

**Desain UI:**

1. **Halaman Autentikasi:**

- Input NIS/NISN dan Token (dari proktor).

- Verifikasi biodata singkat sebelum memulai.

2. **Halaman Instruksi:**

- Tampilkan jumlah soal, durasi, aturan.

- Checklist "Saya siap".

3. **Halaman Ujian Utama (Kiosk Mode):**

- Header: Foto siswa (jika ada), timer mundur, palet nomor soal.

- Konten soal: Teks, gambar, video, audio.

- Opsi jawaban (A,B,C,D) atau textarea untuk esai.

- Navigasi: Sebelumnya, Selanjutnya, Ragu-ragu, Selesai.

4. **Halaman Selesai:**

- Konfirmasi ujian selesai.

- Tampilkan nilai langsung (untuk soal objektif).

---

## FASE 4: SCRIPTING – *[RINCIAN TEKNIS NODE.JS & FLUTTER]*

### SPRINT 1: Backend Foundation (NestJS + PostgreSQL + Redis)

1. **Inisialisasi Project NestJS**

- `nest new tka-backend`

- Struktur modular: `schools`, `users`, `exams`, `questions`, `answers`, `realtime`.

2. **Database Setup**

- Gunakan TypeORM atau Prisma.

- Buat entity: `User`, `School`, `Student`, `ExamSession`, `Question`, `Answer`, dll.

3. **Autentikasi & RBAC**

- JWT (passport-jwt) untuk API.

- Role guard: `@Roles('admin', 'disdik', 'fkg', 'school_admin')`.

4. **Modul Schools & Users**

- CRUD sekolah (Super Admin).

- Invite admin sekolah via email (generate token).

5. **Modul Bank Soal**

- CRUD soal, dengan dukungan media (upload ke local storage atau S3-compatible).

- Relasi: soal -> opsi jawaban -> kunci jawaban.

### SPRINT 2: Modul Ujian & API untuk Desktop

1. **Modul ExamSession**

- Admin sekolah membuat sesi → pilih soal → pilih siswa → generate token unik.

- Simpan sesi ke database dengan status `scheduled`.

2. **REST API Endpoints (untuk Desktop):**

- `POST /api/proktor/login` → return JWT khusus proktor (expired pendek).

- `GET /api/proktor/sessions` → daftar sesi hari ini.

- `POST /api/proktor/session/:id/start` → ubah status menjadi `ongoing`.

- `GET /api/proktor/session/:id/students` → daftar siswa + status login.

- `POST /api/client/login` → validasi token & NIS, return detail ujian.

- `POST /api/client/answer` → simpan jawaban.

- `POST /api/client/finish` → akhiri ujian, hitung skor otomatis.

3. **WebSocket Gateway (Socket.io)**

- Namespace `/proktor-monitor`:

- Proktor subscribe ke room `session-{id}`.

- Client siswa emit `student-login`, `student-progress`, `student-suspect`.

- Proktor emit `pause-exam`, `extend-time`.

### SPRINT 3: Aplikasi Desktop (Flutter) – Proktor & Client

1. **Setup Flutter Project Multi-flavor**

- Buat folder `proktor` dan `client` dalam satu project dengan shared core.

- Gunakan `dio` untuk HTTP, `socket_io_client` untuk real-time.

2. **Proktor App Features:**

- Login screen, session list, monitor grid.

- Implementasi WebSocket untuk menerima update siswa.

- QR Code / barcode scanner untuk input token (opsional).

3. **Client App Features:**

- Layar penuh, disable tombol Windows (kiosk mode) menggunakan package `window_manager`, `system_tray`.

- Deteksi pindah aplikasi menggunakan `focus_node` (jika keluar, catat sebagai pelanggaran).

- Local storage Hive: simpan jawaban per soal, kirim batch ke server.

- Timer dengan background isolate agar tetap akurat.

### SPRINT 4: Integrasi & Dashboard Realtime

1. **Dashboard Monitoring Realtime (Web)**

- Halaman proktor di web (jika tidak pakai desktop app, tapi sudah ada desktop app, ini bisa untuk backup).

- Implementasi Socket.io client di dashboard Admin Sekolah untuk melihat progress ujian.

2. **Sistem Antrian (BullMQ)**

- Untuk proses berat: koreksi esai dengan AI (nanti), export laporan PDF, broadcast email.

3. **Export Laporan**

- Generate PDF/Excel untuk nilai siswa, rekap sekolah.

---

## FASE 5: TESTING – *[DETAIL]*

1. **Unit Test:**

- NestJS: gunakan Jest untuk test service dan controller.

- Flutter: test widget dan unit test untuk logic kalkulasi nilai.

2. **Integration Test:**

- Test alur lengkap dari buat sesi, login siswa, submit jawaban, lihat nilai.

3. **Load Test:**

- Gunakan **Artillery** atau **K6** untuk simulasikan 1000 request per detik ke API.

- Test WebSocket dengan 500 concurrent connection.

4. **UAT dengan Sekolah Riil:**

- Pilih 1 SD, 1 SMP, 1 SMA/SMK di kota mitra.

- Lakukan instalasi di lab komputer, uji coba ujian serentak 40 siswa.

5. **Security Audit:**

- Penetration testing sederhana: SQL injection, XSS pada input soal, brute force login.

---

## FASE 6: PROMOSI

1. **Branding:**

- Nama platform: diskusikan, misal: **Cendekia CBT**, **EduTest Center**, dll.

- Desain logo oleh profesional (bisa cari di Fiverr/99designs).

2. **Dokumentasi:**

- Buku panduan dalam format PDF interaktif.

- Video tutorial untuk setiap role (dapat diunggah di YouTube).

3. **Website Landing Page:**

- Halaman profil produk, fitur, harga, demo request.

4. **Strategi Go-to-Market:**

- Pilot project gratis untuk 5 sekolah dengan pendampingan.

- Webinar dengan Dinas Pendidikan tentang digitalisasi ujian.

---

## FASE 7: MAINTENANCE

1. **Monitoring & Logging:**

- ELK Stack atau Sentry untuk error tracking.

- Grafana + Prometheus untuk metrik server.

2. **Backup:**

- Otomatis backup PostgreSQL setiap hari pukul 01.00 WIB.

- Backup file media ke Cloud Storage (misal: AWS S3 Indonesia).

3. **Helpdesk:**

- Sistem tiket (seperti Zammad atau Trello) untuk laporan masalah dari sekolah.

4. **Rencana Rilis Versi:**

- Patch (bug fix) setiap 2 minggu.

- Minor release (fitur tambahan kecil) setiap bulan.

- Major release (fitur besar) setiap 6 bulan.

---

# ✅ KESIMPULAN & LANGKAH BERIKUTNYA

Project ini sangat kompleks namun sangat mungkin diwujudkan dengan perencanaan yang matang. **Keputusan arsitektur sudah clear.**

**Sekarang kita berada di ujung Fase 2.** Untuk melanjutkan ke Fase 3 (Design), saya rekomendasikan kita bahas satu per satu:

1. **Persetujuan Alur UI untuk Web Dashboard** – Apakah ada preferensi tampilan (minimalis, modern, biru/ijo)?

2. **Detail Fitur Aplikasi Desktop** – Apakah perlu fitur cetak kartu peserta dari aplikasi proktor?

3. **Database Schema** – Apakah kita perlu diskusikan detail tabel-tabel utama sebelum coding?

Silakan pilih topik yang ingin kita dalami **pertama kali**. Atau jika Anda ingin saya langsung membuatkan **draft Database ERD** dan **struktur folder NestJS** sebagai starting point, saya siap membantu.

**Percakapan ini telah saya simpan dengan konteks lengkap.** Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan atau ditanyakan?